# AgroVision

Исследование и проектирование системы диагностики растений

An Intelligent Computer Vision System for Plant Disease Diagnosis in Kazakhstan

Проектный отчёт к этапу 24 октября 2026 года
Состояние материалов на 21 октября 2026 года

## Назначение отчёта

AgroVision предлагается как исследовательский прототип предварительной оценки видимых симптомов сельскохозяйственных культур по фотографии. Отчёт объединяет постановку задачи, критический обзор, сравнение технологий, требования, архитектуру, мобильный прототип и план проверки. Это основа реализации и обсуждения с руководителем. Обученная модель, работающее приложение и локально подтверждённая точность пока не заявляются.

Первый исследовательский пилот рассматривает пшеницу, картофель и томат; кукуруза остаётся кандидатом расширения. Единица поддержки — конкретная пара «культура — состояние» и орган растения. Текущая работа с интерфейсом ограничена React Native mobile. React web предусмотрен как будущий клиент общего FastAPI API.

| Участник | Группа | Предлагаемая ответственность |
| --- | --- | --- |
| Сыртбай Мақсат Берікұлы | SE-2401 | Мобильный клиент, API, данные приложения, надёжность, интеграция, Git и YouTrack |
| Матығұл Қайсар Алмасұлы | SE-2402 | Датасеты, онтология, обучение, оценка, экспорт и воспроизводимость ML |
| Кутпанова Зарина Алмабековна | — | Руководитель. Содержательная обратная связь по цели, протоколу и границам проекта |

Имена и группы перенесены из предоставленного командного контекста и подлежат сверке перед официальной сдачей. Указание руководителя не означает, что отзыв на этот пакет уже получен.

## Основное проектное решение

Начать с компактного классификатора и общей серверной платформы, отдельно проверить перенос на новые источники и местные фотографии. Качество, вычислительная стоимость и полезность отказа от ненадёжного ответа определят выбор модели и допустимый каталог состояний. Публичные данные позволяют начать исследование; утверждение о пригодности для Казахстана требует самостоятельных местных доказательств.

## Задачи проекта

Проверить потребность с пользователями и руководителем; обосновать решения обзором исследований; подготовить разрешённые данные, онтологию и независимые разбиения; сравнить компактные модели и их экспорт; реализовать мобильный сценарий, API и историю наблюдений; оценить качество, отказ от ненадёжного ответа, удобство и надёжность, документируя ограничения местной применимости.

# Состав отчёта и состояние доказательств

Документ следует всем 11 компонентам задания. Таблица различает подготовленный материал и фактическое внешнее подтверждение. Требования и численные цели ниже относятся к будущей реализации; наличие формулировки не означает пройденную приёмку.

| № | Компонент | Что представлено | Что ещё требуется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proposal | Проблема, цель, роли, задачи и scope | Сверить регистрационные данные и согласовать границы |
| 2 | Актуальность | Анализ источников и план 3–5 бесед | Реальные обсуждения либо содержательное соглашение |
| 3 | Литература | Матрица 16 источников и критический синтез | Содержательное review команды и руководителя |
| 4 | Аналоги | 4 системы по 8 критериям | При необходимости практический сравнительный тест |
| 5 | Технологии | 6 решений с 3 альтернативами | Подтвердить допущения при реализации |
| 6 | Требования | 16 FR, 10 NFR, приоритеты и приёмка | Согласовать пользовательские и диагностические критерии |
| 7 | Архитектура | Контекст, UML Use Case, компоненты и инварианты | Сохранить согласованность при появлении кода |
| 8 | UX | Мобильные Figma-макеты, сценарии и экспорт | Проверить переходы и понимание с пользователями |
| 9 | Оценка | Baseline, split, метрики, условия тестов | Выполнить обучение и реальные измерения |
| 10 | Управление | Роли, backlog, этапы и риски | Git/YouTrack ссылки, реальные вклады и review |
| 11 | Руководитель | Пакет вопросов и журнал обработки замечаний | Получить содержательный отзыв и зафиксировать решения |

Полные спецификации, машиночитаемые реестры, исходники диаграмм и формы включены в сопровождающий пакет AgroVision_Codex_Foundation_2026-10-21. Сам отчёт содержит основные аргументы и критерии, необходимые для оценки проекта.

В предоставленном задании заголовок указывает «До 22 октября», а раздел минимальных требований — «24 October». Команде требуется уточнить, относятся ли эти даты к разным действиям. Формы и внешние сервисы этим отчётом не заполняются.

# 1 Постановка проекта

## Проблема и пользователи

Исходный сценарий — растениевод замечает изменение листа, снимает его на телефон и пытается понять следующий шаг. Система должна сохранить наблюдение, предложить ограниченную гипотезу, показать её ограничения и дать возможность вернуться к случаю. Конкретная ценность истории, языка и работы при слабой связи пока является гипотезой для интервью.

Основные пользователи — фермеры и работники растениеводческих хозяйств. Эксперт по растениям проверяет разрешённые исследовательские образцы; технический оператор управляет модельными версиями и оценкой. Наличие реального партнёра или эксперта ещё не подтверждено.

Официальная публикация Министерства сельского хозяйства о посевной 2026 года отражает разнообразие зерновых, масличных, картофеля и овощей [C1]. Работа по ржавчине озимой пшеницы Южного Казахстана даёт локальное предметное основание [R8]. Ни один источник не доказывает спрос на AgroVision или распространённость всех выбранных болезней.

## Цель и исследовательские вопросы

Цель — спроектировать, реализовать и экспериментально оценить воспроизводимую систему предварительной визуальной диагностики ограниченного набора состояний нескольких сельскохозяйственных культур для использования в Казахстане, с явным сообщением о недостаточности данных.

| Вопрос | Как получить ответ |
| --- | --- |
| Какая компактная модель даёт лучший компромисс? | Сравнить B0, MobileNetV3-Large и ResNet18 при одном split и бюджете; измерить macro-F1, память и CPU-задержку. |
| Как меняется качество при смене источника? | Отдельные внутренний, source-held-out и местный тесты; показать падение по каждой культуре. |
| Помогает ли выбранная культура? | Сравнить joint classes и conditioning; отдельно проверить неверно выбранную культуру. |
| Когда отказ полезнее выдачи гипотезы? | Оценить ошибки среди выданных ответов вместе с coverage и неизвестными состояниями. |
| Реализуем ли процесс на 4–6 GB GPU? | Зафиксировать реальный профиль памяти и времени; проверить экспорт и системный сценарий. |

## Ожидаемый результат и границы

Результат должен включать аудит данных, словарь допустимых классов, воспроизводимое сравнение моделей, model bundle и model card, мобильный сценарий через общий API и отчёт о границах применения. Если локального теста нет, итог описывается как прототип для последующей проверки в Казахстане.

Первый вход — одно основное RGB-фото листа. Контекстные снимки могут сохраняться, но не объединяются моделью v1. Вне первой версии: автоматическое назначение препаратов и доз, прогноз эпидемий или потерь урожая, универсальная диагностика всех растений, обязательная сегментация и on-device inference. Offline означает сохранение фото для последующей отправки.

# 2 Доказательства актуальности и план обсуждений

Доступные публикации подтверждают существование задачи фото-диагностики, ограничения переноса и наличие аналогов. Пока не получены реальные пользовательские беседы, нельзя считать подтверждёнными частоту проблемы, требуемый набор культур, ценность конкретных экранов или допустимый риск ошибки. Сбор этих сведений является отдельной задачей проекта.

| ID | Роль участника | Что проверить | Ожидаемое свидетельство |
| --- | --- | --- | --- |
| I01 | Представитель зернового хозяйства | Последний реальный случай; пшеница; телефон и связь | Дата, роль, разрешённые заметки и изменение требования |
| I02 | Картофелевод или овощевод | Сценарии картофеля/томата; фото; история осмотров | Конкретный процесс и фактические ограничения |
| I03 | Местный агроном или фитопатолог | Границы RGB-диагностики; похожие причины; референсные метки | Уточнённый словарь и план экспертной проверки |
| I04 | Фермер из другого хозяйства | Иное устройство, связь, язык или организация работы | Противоречия и границы первоначальных выводов |
| I05 | Консультант или реальный заказчик | Маршрут обращения, сведения и участие в оценке | Подтверждённая роль и конкретные договорённости |

План — минимум три беседы, две дополнительные при доступности. Участие и даты ещё не подтверждены. Допустимая альтернатива по заданию — содержательная договорённость с реальным заказчиком о проблеме, пользователях, объёме, предоставляемых данных и способе проверки.

## Вопросы и порядок

После объяснения цели и разрешения на заметки обсуждается последний реальный случай: что произошло, как принималось решение, кто помог, какие фотографии и сведения были доступны и чем закончилась ситуация. Затем выясняются связь в поле, язык, устройство, полезная история и последствия ошибочного совета. Только после этого показывается мобильный макет и наблюдается выполнение задач без подсказки.

Ключевые вопросы: «Расскажите о последней такой проблеме»; «Как вы решали, что делать дальше?»; «Какое фото вы реально можете сделать?»; «Что полезно, если уверенного ответа нет?»; «Какая ошибка особенно нежелательна?»; «Где сейчас храните записи?». Оценка идеи и готовность дать фотографии отделяются от согласия на обучение модели.

## Фиксация и преобразование в требования

Для каждого I-ID сохраняются фактическая дата, роль, культура, разрешённое свидетельство и ответы. Участнику отдельно предлагаются разрешения на запись, обезличенные цитаты и фотографии. Согласие на беседу не разрешает публикацию снимков, передачу внешнему API или обучение. Публичный репозиторий содержит только допустимые обезличенные выводы.

Журнал связывает Evidence ID и фактический пример с интерпретацией команды, решением принять/изменить/отложить/отклонить требование и конкретной версией FR/NFR, экрана или ADR. Для изменения указываются задача и способ проверки.

3–5 бесед дают качественную обратную связь, но не национальную статистику и не диагностический порог. Все поля ответов и feedback log в сопровождающей форме оставлены пустыми до реальных взаимодействий.

# 3 Критический обзор литературы

Обзор содержит 16 содержательно используемых источников: 14 рецензируемых научных публикаций, один препринт и одну официальную техническую документацию. Девять рецензируемых публикаций относятся к 2023–2026 годам; пять фундаментальных работ 2016–2019 годов сохранены по их методическому значению. Это адресный обзор для выбора решений, а не заявленный систематический PRISMA-анализ.

## Перенос важнее одной внутренней оценки

PlantVillage дал раннюю основу многокультурной классификации [R10]. Более поздние работы рассматривают изменение фона, источника и распределения данных [R1–R3]. Поэтому высокой оценки внутри одного набора недостаточно: AgroVision должен отдельно показать результат на независимых группах, новом источнике и местных снимках. Domain adaptation с доступом к целевым изображениям [R2] является другим условием, чем проверка на полностью невидимом регионе.

## Разнообразие датасетов требует онтологии

PlantWild, PlantSeg, Paddy Doctor, CerealConv и томатный набор расширяют сцены и культуры [R3–R7], но различаются задачами, географией, версиями и доказательностью меток. Слово «spot» или «rust» не задаёт одинаковый класс для разных хозяев. Производные crops, патчи и аугментации не дают дополнительных независимых растений. Объединение источников должно начинаться с manifest и проверки происхождения.

## Модель выбирается экспериментом

EfficientNet и MobileNetV3 обосновывают компактные CNN как кандидатов [R11–R12]. DINOv2 даёт дополнительную гипотезу замороженных визуальных признаков [R9]; его encoder всё равно имеет стоимость инференса. Параметры и FLOPs не определяют задержку целевого CPU. Первая серия ограничивается B0, MobileNetV3-Large и ResNet18; увеличение модели допускается после анализа конкретных ошибок.

## Отказ и калибровка входят в проверку

Calibration и классификационное качество измеряют разные свойства. Temperature scaling [R13] не гарантирует надёжности в новом домене [R14]. Нужны risk–coverage, проверка неизвестных состояний и анализ ошибки «болезнь → здоровый вид». Условная перенормировка после выбора культуры может скрыть слабое исходное свидетельство: это следствие способа вычисления вероятностей. R15 используется как предварительная гипотеза для сравнения joint classes и crop conditioning, а не как доказательство указанного эффекта.

## Исследовательский вклад проекта

Предлагаемый вклад — воспроизводимое объединение ограниченного набора культур с явной онтологией, сравнение компактных моделей, анализ внешнего и местного переноса, отказа и вычислительной стоимости. Казахстанская агрономическая статья [R8] поддерживает предметный контекст, но не заменяет локальные фотографии и пользовательские доказательства. Результаты других работ не являются прогнозом качества AgroVision.

# 3 Матрица публикаций

Источники R1–R4. Полные названия, DOI и первичные ссылки приведены в библиографии.

| Источник и статус | Подход и полезный результат | Ограничение применимости | Решение для AgroVision |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 Xu et al. 2024 Frontiers Perspective | Качество данных, разнообразие, неизвестные состояния, метаданные места и времени. | Аналитическая перспектива; не экспериментальная проверка конкретного проекта. | Manifest с provenance и группами; внешний и локальный тест вместо одного случайного split. |
| R2 Wu et al. 2023 Plant Phenomics | MSUN переносит лабораторные представления в поле, используя неразмеченные данные целевого домена. | Адаптация видит target images; результат нельзя назвать переносом на полностью невидимый регион. | Сначала supervised baseline на отложенном источнике; adaptation только отдельным опытом на разрешённом target pool. |
| R3 Wei et al. 2024 ACM Multimedia | PlantWild v1: 18 542 изображения и 89 классов; визуально-текстовый baseline для сложных сцен. | Веб-источники не равны фото фермеров Казахстана; v2 меняет таксономию. | Проверить версию, права, метки и дубли; multimodal features оставить дополнительным экспериментом. |
| R4 Wei et al. 2026 Scientific Data | PlantSeg: 7 774 больных изображения с масками и 115 парами растение–болезнь в опубликованной версии. | Ранние версии имели другие числа; связь с PlantWild; маска не равна агрономической стадии. | Сегментация только под отдельную задачу локализации; контроль пересечения источников. |

Научные статьи о данных оцениваются по происхождению, разметке и ограничениям использования, а не только по размеру корпуса. Разные версии одного семейства не считаются автоматически независимыми тестами.

# 3 Матрица публикаций продолжение

Источники R5–R8. Полные названия, DOI и первичные ссылки приведены в библиографии.

| Источник и статус | Подход и полезный результат | Ограничение применимости | Решение для AgroVision |
| --- | --- | --- | --- |
| R5 Petchiammal A et al. 2023 CODS COMAD | Paddy Doctor: 16 225 смартфонных полевых фото риса, 13 классов, участие специалиста. | Индийский контекст и одна культура; есть вредители; Kaggle subset отличается. | Рис при местном партнёре; отдельно disease, pest damage и healthy appearance; фиксировать вариант. |
| R6 Long et al. 2023 Plant Pathology | CerealConv: поле и теплица, пять состояний пшеницы; сравнение сети с экспертами. | Публичны 999 фото; полный набор 19 172 по запросу. Экспертное сравнение относится к заданному протоколу. | Проверить доступ и права; строить собственное экспертное сравнение на одинаковых фото и критериях. |
| R7 Imtiaz et al. 2025 Data in Brief | 731 фото томата из трёх мест Бангладеш; 1 621 аннотация, семь классов. | Семь дней сбора; неоднозначный Black Spot; садоводы не заменяют лабораторное подтверждение. | Разделять по исходнику/сессии, не boxes; проверить v1/v2 и оговорку research-only в статье. |
| R8 Rsaliyev et al. 2025 Plants | Полевое и генетическое исследование устойчивости озимой пшеницы к ржавчине в Южном Казахстане. | Не набор пользовательских фото и не проверка компьютерной диагностики; не все регионы и культуры. | Локальная предметная основа и участие агронома; не доказательство accuracy или национальной распространённости. |

Доступность публичной карточки не означает проверенную готовность архива. Перед обучением нужны фактическое получение разрешённой версии, аудит файлов, группировка и согласованный mapping меток.

# 3 Матрица публикаций продолжение

Источники R9–R12. Полные названия, DOI и первичные ссылки приведены в библиографии.

| Источник и статус | Подход и полезный результат | Ограничение применимости | Решение для AgroVision |
| --- | --- | --- | --- |
| R9 Oquab et al. 2024 TMLR | DINOv2: универсальные визуальные признаки; готовый encoder и линейная голова. | Предобучение дорого; frozen encoder сохраняет стоимость инференса; общие признаки не гарантируют качество болезней. | Дополнительный ViT-S/14 embeddings baseline; сопоставить качество и реальную CPU-задержку. |
| R10 Mohanty et al. 2016 Frontiers | Ранняя transfer learning классификация PlantVillage и проверка на внешних фото. | Контролируемый фон; небольшой внешний тест; исторический результат не полевой стандарт точности. | PlantVillage для baseline и отладки; группировать один лист и преобразованные версии; оценивать внешний перенос. |
| R11 Tan и Le 2019 ICML | EfficientNet совместно масштабирует глубину, ширину и разрешение сети. | FLOPs и ImageNet-результат не определяют победителя и задержку AgroVision. | B0 — стартовый кандидат; B2 лишь при измеренном выигрыше; одинаковый бюджет сравнения. |
| R12 Howard et al. 2019 ICCV | MobileNetV3 использует аппаратно ориентированный поиск и эффективные блоки. | Оптимизация для конкретного устройства не переносится автоматически на любой сервер или телефон. | MobileNetV3-Large — обязательный соперник; измерить размер, CPU p50/p95 и качество. |

Для архитектурных baseline одинаковые splits, обработка изображений, бюджет настройки и повторные seeds важнее произвольного сопоставления процентов из разных статей.

# 3 Матрица публикаций продолжение

Источники R13–R16. Полные названия, DOI и первичные ссылки приведены в библиографии.

| Источник и статус | Подход и полезный результат | Ограничение применимости | Решение для AgroVision |
| --- | --- | --- | --- |
| R13 Guo et al. 2017 ICML | Некалиброванные вероятности современных сетей; temperature scaling как post-hoc метод. | Калибровка validation не гарантирует новый домен и не обнаруживает все неизвестные болезни. | Отдельный calibration split; reliability diagram, NLL/Brier/ECE; пороги без тестовых меток. |
| R14 Ovadia et al. 2019 NeurIPS | Неопределённость при dataset shift; ограничения привычной post-hoc калибровки. | Общие задачи; не готовый порог для растений. Ансамбли добавляют вычисления. | Risk–coverage и calibration отдельно по внешнему и местному тестам; softmax не обещает частоту верных диагнозов. |
| R15 Nalwanga et al. 2026 Препринт arXiv | MLD объединяет шесть источников, 18 культур, 56 классов; crop-conditioned сравнение. | Рецензирование не подтверждено; pooled split содержит те же источники; независимость групп раскрыта недостаточно. | Гипотеза для ablation joint/conditioning; не обязательное основание архитектуры и не доказательство нового региона. |
| R16 ONNX Runtime Официальные docs | Static/dynamic quantization, calibration диапазонов, QDQ/QOperator и проверка потери качества. | Не научная публикация и не измерение скорости конкретной сети. Документация изменяема. | Сначала FP32 и parity; INT8 отдельно с измерением скорости, качества и повторной оценкой policy. |

Препринт и техническая документация содержательно используются, но не включаются в число 14 рецензируемых публикаций. Обзор не заявляет проведённые эксперименты или заранее выбранного победителя.

# 4 Сравнение существующих систем

Сравниваются Plantix, актуальная PlantVillage+, Agrio и специализированный сельскохозяйственный API kindwise crop.health. Источники — официальные страницы и карточки разработчиков на 21.10.2026. Приложения не устанавливались, API не тестировались. «Не установлено» означает отсутствие достаточного подтверждения в рассмотренных материалах, а не отсутствие функции.

| Критерий | Plantix | PlantVillage+ | Agrio | crop.health |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Культуры и состояния | App: 30 культур, 780+ повреждений; API отдельно: 57 культур и 970 стрессоров [P2,P3]. | Заявлены болезни, вредители и другие проблемы. Полный текущий каталог не установлен [N1]. | Болезни, вредители, дефициты. Исчерпывающий каталог классов не установлен [A1,A2]. | 23 культуры, 288 проблем; перечислены wheat, barley, maize, rice, potato, tomato [K1]. |
| 2 Фото и результат | Фото, гипотеза, советы; REST JSON с confidence и рекомендациями [P1,P3]. | Фото и AI-supported предположения, практическая информация [N1]. | Смартфонное фото, вероятные причины, IPM; API confidence и контекст [A2,A4]. | Культура/проблема, confidence, симптомы, иллюстрации и справочные идентификаторы [K1,K2]. |
| 3 Каналы доступа | Android, сайт/сообщество, REST API. iOS того же разработчика не установлен [P1–P3]. | Подтверждён Android package plantvillage.nuru. Текущие iOS/API не установлены [N1]. | Android, iOS, Agriculture API. Пользовательская web-диагностика не установлена [A2–A4]. | Облачный REST API, web-демо, admin. Собственный фермерский mobile-клиент не установлен [K1,K2]. |
| 4 Без связи | Автономный inference приложения не установлен; API серверный [P2,P3]. | Текущие функции зависят от связи и устройства. Полный offline не установлен [N1]. | Автономный inference не установлен; описаны upload и синхронизация [A1,A2]. | HTTPS API. Доступная offline-модель не установлена [K2]. |

Каталоги приложения и API Plantix различаются; их числа нельзя взаимозаменять. Показатели точности поставщиков получены на разных наборах и не позволяют объявить победителя. Цена и обещания роста урожайности в оценку не включены.

# 4 Сравнение систем продолжение

| Критерий | Plantix | PlantVillage+ | Agrio | crop.health |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 История | Полноценный личный полевой журнал не установлен; сообщество не равно журналу [P1,P2]. | PV Journal: посев, обработки, урожай, наблюдения, даты, фото и заметки [N1]. | Журнал вмешательств, обследования, участки, команды, задачи и отчёты [A1,A2]. | Сохранённые результаты API/admin; готовый полевой журнал не установлен [K2,K3]. |
| 6 Геоданные и риски | Районные предупреждения и агропогода [P2]. | Места наблюдений, маршрут полевой работы по действию пользователя [N1]. | Геоотчёты, спутниковые индексы, погода, риски и AgrioShield [A1,A2,A4]. | Общие рекомендации GPS/времени; их влияние в crop.health и мониторинг не установлены [K2]. |
| 7 Эксперт и feedback | Экспертное сообщество; помощь при неясном фото и для культур вне каталога [P1,P2]. | Рекомендована местная экспертиза; обязательная проверка каждого ответа не установлена [N1]. | Описана передача нераспознанных фото людям; обязательность и срок не установлены [A5]. | Эксперты участвуют в данных/контенте; индивидуальная проверка каждого запроса не установлена [K1,K2]. |
| 8 Казахстан и языки | Заявлены 19 языков; казахский и независимый тест в Казахстане не установлены [P2,P3]. | Функции зависят от страны, культуры и языка; локальный тест и полнота RU/KK не установлены [N1]. | Независимый местный тест и казахский интерфейс не установлены [A1–A5]. | Культуры подходят для кандидатов; полнота RU/KK и локальный тест не установлены [K1–K3]. |

## Исторический Nuru учитывается отдельно

Mrisho et al. исследовали PlantVillage Nuru в 2020 году для CMD, CBSD и cassava green mite на маниоке Восточной Африки. Подтверждены автономная обработка и влияние количества осмотренных листьев [N2]. Penn State описывал Android-распознавание повреждения fall armyworm на кукурузе в 2018 году [N3]. Эти сведения не подтверждают полный каталог, автономность или качество текущей PlantVillage+ в Казахстане.

## Почему нужна собственная исследовательская проверка

Аналоги уже предлагают фото-диагностику, советы, журналы и API. Обоснование диплома строится на воспроизводимой проверке конкретных культур и местных условий, прозрачной области поддержки и оценке неопределённости. Из рассмотренных источников нельзя заключить, что существующие продукты плохо работают в Казахстане. Для такого сравнения нужен один согласованный локальный набор, общие классы, разрешённый доступ и одинаковый протокол.

Для AgroVision история наблюдения, RU/KK-формулировки и понятные действия при неопределённости остаются проектными требованиями. Их приоритет должен быть проверен в реальных беседах. Справочное поле severity или сохранённый API-ответ не приравниваются к измерению доли поражения и полноценному полевому журналу.

# 5 Технические решения и альтернативы

Критерии выбора: реализуемость двумя студентами, связь с Python ML, устойчивость к обрыву связи, версия результата, умеренная эксплуатационная сложность и проверяемость. Все решения проектные; преимущество скорости без измерений не заявляется.

## Backend платформа

FR-02–07, FR-09, FR-14, FR-16; NFR-03, NFR-04, NFR-06, NFR-10.

| Вариант | Преимущество для задачи | Цена и ограничение |
| --- | --- | --- |
| FastAPI + Pydantic | Python API и локальная интеграция ML-runtime, явные schemas. | Auth, транзакции и durable queue требуют проектирования. |
| Django + DRF | Готовые инструменты административного CRUD, permissions, serializers. | Более широкий framework; полезнее при доминировании административных процессов. |
| NestJS + Python runtime | Структурированный TypeScript backend. | Дополнительная граница между бизнес-API и Python ML. |

Выбран FastAPI: он соответствует направлению проекта и уменьшает интеграционную цену Python serving. DRF и NestJS остаются полноценными альтернативами. Основание возможностей — официальная документация [T1–T3].

## Границы backend

FR-03–07, FR-09, FR-14; NFR-03, NFR-06, NFR-10.

| Вариант | Преимущество для задачи | Цена и ограничение |
| --- | --- | --- |
| Модульный монолит API + worker | Единые миграции; HTTP отделён от вычислений; одна транзакция assessment/job. | Нужно сохранять предметные границы модулей. |
| Вся логика в HTTP-процессе | Простой локальный proof of concept. | Связаны нагрузка и перезапуск; фоновые действия не становятся устойчивыми автоматически. |
| Набор микросервисов | Независимые циклы эксплуатации самостоятельных частей. | Сетевые контракты, deployment и согласование данных пока избыточны для двух участников. |

Выбран модульный монолит с двумя процессами одной кодовой базы. Пересмотр возможен при измеренном bottleneck или независимой эксплуатации, а не из-за одного большого файла [T4].

# 5 Хранение и выполнение задач

## Метаданные и фотографии

FR-03–06, FR-09, FR-10, FR-14, FR-15; NFR-03–06.

| Вариант | Преимущество для задачи | Цена и ограничение |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL + private S3 | Транзакции metadata/job, отдельное хранение тяжёлых объектов. | Нет общей DB/S3-транзакции; нужны lifecycle, immutable keys и cleanup. |
| Все bytes в PostgreSQL | Один механизм транзакций и backup. | Рост объёма БД и связь метаданных с тяжёлыми артефактами. |
| SQLite + локальные файлы | Простой локальный прототип. | Общий серверный API/worker требуют отдельного протокола конкуренции и хранения. |

Выбраны PostgreSQL и приватное S3-совместимое хранилище. SQLite решает другую задачу — локальную очередь mobile-черновиков. Это выбор под конкретный сценарий, а не утверждение о непригодности SQLite для web [T5–T7].

## Выполнение assessment

FR-05–06, FR-14; NFR-02–03, NFR-06.

| Вариант | Преимущество для задачи | Цена и ограничение |
| --- | --- | --- |
| Worker + PostgreSQL jobs | Assessment и job атомарны; не нужен отдельный broker для одного типа задания. | Надо реализовать lease, fencing, bounded retry и проверить гонки. |
| Celery + Redis или RabbitMQ | Готовые worker, scheduling, routing и monitoring. | Дополнительный сервис; DB commit/broker publish требуют outbox или другого согласования. |
| Синхронный inference или callback | Быстрый первый локальный опыт. | Зависимость от lifetime запроса/процесса; BackgroundTasks не даёт durable guarantee. |

Выбран отдельный worker и узкая PostgreSQL очередь. Гарантия — at-least-once выполнение и один committed result, без обещания exactly-once вычисления. Для статуса одного фото достаточно polling. Celery оправдан при усложнении workflow [T4,T5,T8].

# 5 Модельный runtime и организация проекта

## Где и как выполнять inference

FR-07, FR-14, FR-16; NFR-01–02, NFR-06, NFR-08.

| Вариант | Преимущество для задачи | Цена и ограничение |
| --- | --- | --- |
| CPU ONNX Runtime на сервере | Общий runtime клиентов, центральное обновление модели. | Нужны совместимый экспорт, parity и реальные latency/RAM измерения. |
| PyTorch на сервере | Сохраняет исходный graph при проблемах ONNX. | Более широкий environment; необходимость GPU-serving надо доказать. |
| ONNX в React Native | Потенциальная работа без сети после загрузки модели. | Отдельная проверка устройств, операторов, build, памяти, обновлений и parity. |

Начальный вариант — CPU ONNX FP32 после успешной parity-проверки. PyTorch допустим как осознанный fallback. Наличие React Native пакета не доказывает работоспособность выбранной модели. Offline MVP ограничен черновиками [R16,T9,T10].

## Monorepo и повторное использование

FR-01–07, FR-09; NFR-06, NFR-08, NFR-10.

| Вариант | Преимущество для задачи | Цена и ограничение |
| --- | --- | --- |
| pnpm workspace + uv projects | Атомарные изменения контракта, простое ownership, отдельное training-окружение. | Нужно закреплять совместимые native/Python зависимости. |
| Monorepo + Nx или Turbo | Cache и граф задач при заметной проблеме сборок. | Дополнительный инструмент до появления измеренной потребности. |
| Отдельные mobile API ML repos | Независимые циклы версий и команды. | Для двух студентов усложняют публикацию и синхронизацию контрактов. |

Выбран один репозиторий с generated API types/client, платформенными UI-адаптерами и независимым от FastAPI ML-runtime. React web остаётся будущим клиентом; его экраны и код сейчас не создаются [T11–T13].

# 6 Функциональные требования

M означает Must для согласованного MVP, S — Should для следующего объёма. Это приоритеты будущей реализации, а не обязанность закончить код к 24 октября. Предложенные лимиты входа и критерии уточняются до итоговой оценки, с записью причины изменения.

| ID | Функция | Приёмка будущей реализации | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 M | Каталог поддержки | Не менее двух культур в исследуемой конфигурации. Каждая поддержанная пара и орган связаны с model version и отчётом. Неизвестный crop ID не запускает классификацию. | T-CAT, T-MOD |
| FR-02 M | Вход и сессия | Повторный вход открывает свою серверную историю. Logout отзывает refresh-сессию; чужая/неавторизованная история недоступна. Web-проверка отложена. | T-AUTH, T-UI |
| FR-03 M | Наблюдение с фото | Одно основное фото, выбранная культура, орган/дата, необязательная заметка. Повтор client ID не создаёт дубль. Поле/ферма необязательны. | T-OBS, T-UI |
| FR-04 M | Проверка upload | Предложены JPEG/PNG, до 10 MiB и 20 MP. Проверяются декодированные bytes, формат и размеры. Только успешный файл получает ready. | T-UPL |
| FR-05 M | Запуск assessment | После durable commit возвращаются ID и 202. Параллельные одинаковые owner/key/body дают один assessment/job; иное тело с тем же ключом — 409. | T-JOB, T-AUTH |
| FR-06 M | Состояние и recovery | queued/running/completed/failed. Перезапуск worker и ограниченные retries завершаются одним result либо явной ошибкой; нет бессрочного running. | T-JOB, T-RES, T-UI |
| FR-07 M | Честный результат | Четыре outcome, причина и действие. predicted имеет стабильные class IDs и model version. Неопределённость, здоровый вид и серверный сбой различаются. | T-RES, T-EVAL |
| FR-08 S | Справка и ограничения | У справки есть источник/версия и следующий шаг. Для неизвестного случая — пересъёмка/специалист. Текст справки отделён от численного вывода. | T-RES, контент review |

Тестовые идентификаторы обозначают план, не существующие тестовые файлы. T-CAT — каталог; T-UPL — проверка upload; T-JOB — идемпотентность и recovery; T-RES — контракт результата; T-UI — сценарий клиента; T-AUTH — изоляция доступа.

# 6 Функциональные требования продолжение

| ID | Функция | Приёмка будущей реализации | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-09 M | Собственная история | Пагинация, фильтры по дате/культуре, исходное фото и версии оценок. Новая модель создаёт новую запись; чужих объектов в истории нет. | T-OBS, T-MOD, T-AUTH |
| FR-10 S | Поле и сезон | Farm, Field, FieldSeason и культура сезона с owner checks. Новый сезон не меняет прошлые записи. Полигональная карта не обязательна. | T-OBS, T-AUTH |
| FR-11 S | Offline черновик | Фото/metadata сохраняются после обычного перезапуска. Reconnect/retry используют прежние IDs; account switch не отправляет чужой draft. До ответа только pending. | T-OFF, T-JOB, T-AUTH |
| FR-12 S | Пользовательский отзыв | Feedback связан с assessment/автором. «Неверно» или пользовательская метка не меняют prediction и не становятся автоматически экспертной разметкой. | T-ANN, T-AUTH |
| FR-13 S | Экспертная аннотация | Состояние либо uncertain, provenance, уровень подтверждения, автор и время. Доступ только к разрешённым образцам. Управляемый импорт таблицы допустим. | T-ANN, T-AUTH |
| FR-14 M | Выпуск bundle | Проверяются checksum, class order, preprocess, policy, score space и calibration artifact при заявленной calibration. Null thresholds не разрешают выпуск. Jobs сохраняют pinned version. | T-MOD, T-JOB |
| FR-15 S | Удаление наблюдения | Новые чтения и URLs запрещены; worker не публикует результат удалённого случая. Blob cleanup документирован; ранее выданная URL истекает по TTL. | T-DEL, T-AUTH |
| FR-16 M | Воспроизводимая оценка | Одна процедура фиксирует manifest, split, bundle, config, baseline, per-class/per-crop метрики, coverage и оборудование. Отсутствие local test отражено в выводах. | T-EVAL, T-REPRO |

T-OBS проверяет наблюдение и историю; T-OFF — устойчивость черновика; T-ANN — разделение feedback/reference labels; T-MOD — модельный bundle и версии; T-DEL — удаление и гонки; T-EVAL/T-REPRO — единый протокол и повторимость. Экспертная панель и UI управления хозяйством могут появиться позже соответствующих данных/контрактов.

# 6 Нефункциональные требования

| ID | Свойство | Критерий и условия проверки |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 M | Границы ML | Каждый выпускаемый bundle имеет классы, provenance/split, per-class метрики и ограничения. Пороги фиксируются до теста. Без local test нет маркировки «проверено для Казахстана». |
| NFR-02 S | Задержка | Предлагаемая цель p95 ≤5 s от принятого assessment готового фото до результата: 2 активных запроса, 100 фото, прогретый worker. CPU/RAM/threads фиксируются; cold start/upload отдельно. |
| NFR-03 M | Восстановление | Kill/restart после claim и inference даёт один result или failed после лимита. Recovery не позднее двух lease-периодов при работающей инфраструктуре. Старый token не записывает result. |
| NFR-04 M | Изоляция | Негативная матрица пользователей A/B запрещает чужие observations, photos, assessments, fields, feedback и signed URLs; родительские ссылки проверяют тот же scope. |
| NFR-05 M | Защита данных | HTTPS в опубликованной среде, private bucket, авторизованные URLs с TTL ≤5 min, native refresh в SecureStore/keychain. В логах/репозитории нет токенов и сырых фото. |
| NFR-06 M | Версии | Каждый completed assessment хранит bundle ID/checksum, preprocess и policy. Отчёт фиксирует manifest, split, commit/config и seeds. Новая активация не меняет старый результат. |
| NFR-07 S | Понятность | Будущий формативный тест: ≥4 из 5 новых пользователей проходят mobile-сценарий за ≤3 min без подсказки; ошибки и изменения зафиксированы. Это не статистическая оценка рынка. |
| NFR-08 M | Совместимость | Основной Android build на реальном устройстве проходит flow/result contract. ОС/устройство записаны. iOS становится обязательным после подтверждения среды и устройства; web — будущая фаза. |
| NFR-09 S | Offline надёжность | 20 заранее описанных прерываний/перезапусков не теряют сохранённый draft, не дублируют assessment и не меняют владельца. Storage full понятен. Удаление приложения вне гарантии. |
| NFR-10 M | Поддержка кода | Чистый checkout, locked dependencies, проверка контракта и meaningful tests без training GPU. Runtime не импортирует FastAPI/ORM; production не требует training-кода. |

Числа времени, нагрузки, TTL и usability — предложенные проверяемые критерии, а не результаты. Диагностический риск, полезное coverage и минимальный per-class уровень пока не назначены: их нужно согласовать до финального теста. Android-first не является заявлением об отсутствии поддержки iOS у React Native.

# 7 Архитектура системы

Предлагается модульный монолит с FastAPI API и отдельным inference worker из одной Python-кодовой базы. PostgreSQL хранит владельцев, наблюдения, задания, результаты и model metadata; private S3-compatible storage — фото и bundles. Training/evaluation находятся вне online-serving. Границы предназначены для воспроизводимости и умеренной эксплуатационной сложности.

Рисунок 1. Контекст AgroVision. Все роли и потоки проектные; локальные исследовательские данные ещё требуют сбора.

## Смысл контекстных связей

Растениевод отправляет фото, культуру и наблюдение; получает предварительную оценку и историю. Эксперт работает только с разрешёнными исследовательскими образцами и указывает уровень подтверждения. Оператор получает отчёты и управляет проверенными версиями. Датасеты служат offline-исследованию и не предполагаются автоматически доступными live API.

PostgreSQL, object storage и ONNX являются внутренними компонентами, поэтому не представлены как бизнес-пользователи. Редактируемый источник контекста — architecture/diagrams/context.mmd; SVG и PNG включены в пакет.

# 7 Варианты использования

Рисунок 2. UML Use Case. include и extend показывают отношения целей, а не порядок HTTP-запросов.

Основной путь UC-03/04/05: отправить фото, получить результат/следующее действие, открыть историю. Offline-черновик UC-07 завершает локальное сохранение без обязательной сетевой отправки. Экспертная аннотация UC-09 отделена от выпуска модели UC-10 и оценки UC-12. Источник: architecture/diagrams/use_cases.puml.

# 7 Компоненты и границы исполнения

Рисунок 3. Компонентная схема. Пунктирный web-клиент обозначает будущую фазу, а не выполняемую сейчас работу.

Worker вызывает ml/runtime локально, а не по HTTP. Shared TypeScript client/types — зависимость сборки, не сетевой сервис. API и worker используют общие модули и миграции; независимый training-проект формирует immutable bundle и отчёт. Источник: architecture/diagrams/components.mmd.

# 7 Данные и устойчивый контракт

| Сущности | Инвариант |
| --- | --- |
| Observation и Photo | Наблюдение хранит владельца, выбранную культуру и метаданные. Фото имеет private key, hash и pending/ready/failed. Ферма/поле необязательны. |
| Assessment и AssessmentJob | Один primary_photo_id и фиксированная версия модели/policy. Assessment/job создаются атомарно. Контекстные фото не объединяются моделью v1. |
| AssessmentResult и ModelVersion | Один неизменяемый результат на assessment; bundle содержит веса, class order, preprocessing, score space, policy и отчёт. |
| Feedback и Annotation | Мнение пользователя отдельно от экспертной метки. Новая разметка и новая модель не переписывают исторический prediction. |

## Основной обмен

Mobile получает каталог, создаёт observation с постоянным client ID и загружает primary photo. После проверки ready запрос POST /v1/assessments с Idempotency-Key фиксируется в БД и возвращает 202. Повтор того же owner/key/body возвращает прежний ID; изменённое тело даёт 409. Клиент опрашивает GET /v1/assessments/{id} и затем открывает собственную историю.

Известную каталогу культуру с can_assess: false можно сохранить как observation/photo без оценки. Проверка поддержки относится к запуску assessment; неизвестный произвольный crop ID отклоняется как невалидный ввод.

Worker получает job короткой транзакцией с SKIP LOCKED и lease token; inference выполняется вне блокировки. Финальная транзакция проверяет актуальный token/deadline и отсутствие удаления. Старый worker не может записать result. Повтор вычисления возможен после сбоя, но committed result остаётся один. Таймауты и ограниченные retries предотвращают бесконечное running [T4,T5].

| Состояние или исход | Что показывает mobile |
| --- | --- |
| queued / running | Оценка принята / выполняется; result и error ещё отсутствуют. |
| completed predicted | Предполагаемое поддержанное состояние, пределы вывода и следующий шаг. |
| completed inconclusive | Надёжного вывода нет, в том числе при crop mismatch. |
| completed unsupported_input | После обработки установлен ввод вне scope; низкий score сам по себе недостаточен. |
| completed retake_photo | Проверенная исправимая проблема качества декодируемого снимка. |
| failed | Технический сбой; отдельное сообщение и осознанный повтор. |
| HTTP 422 до enqueue | Заранее неподдержанные crop/organ или невалидный ввод; job не создаётся. |

Baseline сохраняет global_joint scores без перенормировки выбранной культуры. Score не означает проверенную вероятность диагноза. Незаданная policy запрещает диагностический выпуск.

# 8 Мобильный прототип

Подготовлен редактируемый Figma-дизайн: 12 основных экранов, 8 вариантов для картофеля/томата и 2 отдельных состояния технической ошибки/неподдержанного ввода, всего 22 фрейма. Ниже приведены ключевые экраны. Листья и результаты иллюстративны; макет не подтверждает работу камеры, backend или ML. Web-макеты в текущий объём не входят.

Открыть Figma AgroVision mobile

Рисунок 4. Выбор исследуемой культуры и съёмка одного основного листа. Культуры в дизайне не являются уже валидированным каталогом модели.

Путь пользователя: новое наблюдение → культура → одно основное фото → проверка/отправка → ожидание → результат → история. До серверного ответа offline-черновик показывает «сохранено на устройстве», без диагноза. Прежние IDs сохраняются при повторной отправке.

# 8 Предварительная оценка и неопределённость

Рисунок 5. Демонстрационная гипотеза и отдельный неопределённый результат. Иллюстрация не является реальным прогнозом обученной модели.

| Ветка сценария | Пользовательское действие и проверка |
| --- | --- |
| Гипотеза | Прочитать ограничения, сохранить наблюдение, при необходимости обратиться к агроному; не обещать подтверждение возбудителя. |
| Неопределённость | Сделать другой снимок или обратиться к специалисту; не выдавать ближайший известный класс ради ответа. |
| Пересъёмка или вне scope | Показать только установленную причину; предложить пригодный снимок/поддерживаемую культуру. |
| История и offline | Открыть исходное наблюдение и версию; отличать локальный draft, ожидание сервера и технический сбой. |

План пользовательской проверки приведён в разделе 9. Время и успешность фиксируются только при реальном наблюдении за участником.

# 9 Данные для проверки и обучения

Проверены первичные карточки и публикации 14 кандидатов. Архивы ещё не скачаны и не прошли файловый аудит; размеры — сведения указанных версий, а не число доказанно независимых растений. «Не установлена» не означает разрешение на использование. Лицензия репозитория с кодом не заменяет лицензию фотографий.

| Кандидат | Масштаб версии | Домен и условия | Роль или ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 PlantVillage | 54 306 фото; 38 пар | Контролируемые листья; CC BY-SA 3.0 | Baseline; пшеницы в стандартных 38 классах нет. |
| D02 PlantDoc | 2 598 фото; 27 классов | Веб; авторская CC BY 4.0 | 13 культур; проверить права и родство 9 216 crops/boxes. |
| D03 PlantWild | v1: 18 542; 89 классов | Веб; CC BY-NC-ND 4.0 | v2: 115 классов; число фото отдельно не установлено. |
| D04 PlantSeg v7 | 7 774; 115 пар | Веб и маски; CC BY-NC 4.0 | 34 хозяина, 69 болезней; связь с PlantWild. |
| D05 Wheat v1 | 407; 3 класса | Эфиопия, DSLR; CC BY 4.0 | 208 stripe rust, 102 healthy, 97 septoria. |
| D06 CerealConv | 999 public; 19 172 full | Поле/теплица; лицензия не установлена | 5 классов; full по запросу, не считать доступным. |
| D07 Paddy Doctor | 16 225; 13 классов | Индия, смартфон; лицензия не установлена | Kaggle subset 10 407 отдельно; рис при партнёре. |
| D08 iCassava 2019 | 9 436 размеченных | Фермеры Уганды; лицензия не установлена | Плюс 12 595 unlabeled; методический пример. |
| D09 Maize NLB | 18 222; 105 705 поражений | Камера/boom/UAV; CC0 статьи | Условия архива не проверены; одна болезнь. |
| D10 CD&S | 2 112 + 2 343 derived | Поле/замена фона; лицензия не установлена | 4 455 файлов не равны независимым исходникам. |
| D11 Potato v1 | 3 076; 7 категорий | Смартфоны, Индонезия; CC BY 4.0 | Широкие группы причин нельзя свести к точным болезням. |
| D12 Tomato v1 | 731; 1 621 аннотация | Бангладеш; v1 CC BY 4.0 | Статья о v2 и research-only; уточнить условия. |
| D13 Sunflower v1 | 467 originals; 4 класса | Бангладеш; CC BY 4.0 | 1 668 augmented отдельно; leaf scars — симптом. |
| D14 Barley v1 | 336 листьев; 3 632 patches | Сканер 800 DPI; MIT в data card | 62 генотипа; иной домен, не телефонное поле. |

Пилотные приоритеты: пшеница, картофель, томат; maize опционально. Рис требует реального местного партнёра. Кассава не приоритет выпуска для Казахстана. Полные URL D01–D14 приведены в реестре источников; версии, доступ и оговорки сохранены в datasets.csv.

# 9 Онтология и независимость оценки

## Допуск и словарь

Каждый источник получает запись о версии, происхождении, правовом основании, задаче и ограничениях. Manifest сохраняет source label отдельно от canonical crop_id, condition_id и condition_type. Типы disease, pest_damage, abiotic, symptom, healthy_appearance и unresolved не смешиваются. Неразрешённые или неоднозначные образцы помещаются в quarantine до решения.

Potato «fungi» нельзя автоматически назвать early blight; Tomato «Black Spot» требует уточнения; sunflower «leaf scars» остаётся симптомом. Healthy appearance означает отсутствие изученных видимых признаков в данном изображении, а не доказанное здоровье растения. Unknown, смешанное поражение, плохое фото и здоровый класс — разные случаи.

## Manifest и группировка

Минимальные поля: исходный dataset/version/image ID, hash, crop/condition, original label, тип и уровень подтверждения, лицензия, способ съёмки и доступные группа/дата/место. Канонические поля plant_id, leaf_id, capture_session_id, plot_id, parent_image_id и dedup_cluster_id формируют итоговый split_group_id. Отсутствующие сведения фиксируются как неизвестные, без выдуманных идентификаторов.

До split выполняются exact hash, поиск похожих изображений и ручная проверка кандидатов. Связанные исходники, цвета/сегментированные версии, bounding-box crops, patches, raw/annotated фото и аугментации объединяются в одну группу. Проверяется пересечение между архивами, особенно семейством PlantWild/PlantSeg. При отсутствии source metadata независимость внешнего теста остаётся ограниченной.

| Роль данных | Что разрешено | Что запрещено |
| --- | --- | --- |
| Train | Обучение, class weights, аугментации; representative data INT8 | Использовать будущий test для выбора преобразований |
| Development и calibration | Выбор модели/гиперпараметров; температура и пороги на выделенной части | Подгонять критерии по финальному тесту |
| Internal и source-held-out | Оценка независимых групп и целиком отложенного источника | Считать другой архив независимым без дедупликации |
| Kazakhstan local test | Новые растения/сессии/места, пользовательские камеры, экспертные метки | Адаптироваться на этом наборе и называть его невидимым |

## Локальный сбор и выпуск поддержки

Сначала согласовать культуру/состояния с местным специалистом и разрешения. На случай сохранять лист, общий вид растения как контекст, доступные дата/поле/сессия/устройство и основание метки. Разрешения на хранение, обучение, передачу третьему сервису и публикацию разделяются; точные координаты и контакты не публикуются автоматически.

Статусы покрытия: «в каталоге» → «исследовательский» → «пилотный» → «поддерживаемый в заданных условиях». Повышение требует данных, независимой локальной проверки, per-class результатов и проверки отказов. Текущий пакет не присваивает диагностическую поддержку.

# 9 Эксперимент и аппаратные условия

Первая серия: ImageNet pretrained EfficientNet-B0, MobileNetV3-Large и ResNet18, вход 224×224 и общая голова допустимых пар культура–состояние. Все модели используют один manifest, class order, split, preprocessing, аугментации, бюджет подбора и стратегию BatchNorm. Финалисты повторяются минимум на трёх seeds; победитель заранее не назначен [R11,R12].

| Настройка для первой проверки | RTX 2060 6 GB | RTX 3050 Laptop 4 GB |
| --- | --- | --- |
| Microbatch при 224px | 8 | 4 |
| Gradient accumulation | 4 | 8 |
| Effective batch на устройстве | 32 | 32 |
| AMP | FP16 + GradScaler | FP16 + GradScaler |
| Начальный DataLoader workers | 2 | 2 |

Это стартовые оценки, не измеренные пределы VRAM. Память двух GPU не складывается в 10 GB; устройства подходят для независимых кандидатов/seeds. Проверять peak allocated/reserved после backward и реальных optimizer updates. При OOM уменьшать microbatch и пересчитывать accumulation [T14,T15].

Предлагаемые этапы: pipeline sanity; head-only 2–3 эпохи; partial fine-tuning 10–20 эпох; общий первоначальный cap 30 и early stopping patience 5 по validation macro-F1. AdamW: lr_head 1e-3, lr_backbone 1e-4, weight decay 1e-4. Это рецепт для проверки, не готовый исполняемый runner.

Начальная обработка: EXIF orientation → RGB → короткая сторона 256px → центр 224px → ImageNet normalization. До обучения проверить сохранение симптомов; если crop их удаляет, перейти к целому кадру с padding и повторить всю серию. Аугментации умеренные и только train. Accumulation не увеличивает физический batch для BatchNorm: baseline замораживает BN statistics и affine parameters.

| Группа метрик | Что публиковать |
| --- | --- |
| Классификация | Joint macro-F1, per-crop macro-F1, precision/recall/support каждого класса, confusion matrix, balanced accuracy. |
| Перенос и существенные ошибки | Internal, source-held-out, local отдельно; disease→healthy, crop mismatch, mixed и unsupported cases. |
| Отказ и calibration | Risk–coverage, false acceptance по OOD группам, NLL/Brier/ECE, reliability diagram до/после scaling. |
| Ресурсы | Peak VRAM, samples/s, время обучения; CPU p50/p95, cold start, RSS, размер bundle. |

Интервалы оцениваются по независимым группам; финалисты сравниваются попарно на тех же случаях. При малой выборке сообщаются ограничения. Низкий риск при отказе почти на всех запросах не считается полезной системой [R13,R14].

# 9 Проверка экспорта и системы

## Model bundle и экспорт

Сначала ONNX FP32, eval mode, batch 1 и фиксированный размер. На 32–100 реальных фото сравниваются PyTorch/ONNX logits, class order и весь preprocessing. Стартовый engineering gate allclose с rtol 1e-3 и atol 1e-4 проверяет численное соответствие, не диагностическую точность. CPU benchmark включает 20 warmup и 200 измерений; model-only и полный путь декодирования/API измеряются раздельно [R16,T9,T16].

Bundle фиксирует веса/hash, class map, preprocessing, score space, policy/calibration, train/split manifests, commit/config/seeds, оборудование, метрики и model card. INT8 — отдельный опыт после FP32: representative данные берутся из train; качество, calibration и policy оцениваются повторно. Незаданные пороги не являются разрешающими defaults.

| Проверка | Условия и наблюдаемое доказательство |
| --- | --- |
| Сбой worker | Остановка после claim и после inference до commit; expired lease, повторный claim, устаревший token, retry exhaustion; один result или явный failed. |
| Повтор запроса | Параллельные key/body; потерянный HTTP-ответ; изменённое тело; смена active model; один assessment и pinned version. |
| Доступ и upload | Пользователи A/B, вложенные чужие IDs/URLs, invalid MIME/decoder, превышение bytes/pixels, pending uploads и удаление во время job. |
| Offline mobile | Файл и SQLite-запись после restart, reconnect, retry, account switch и storage full. До серверного ответа отсутствует диагноз. |
| Производительность | 100 фото, два активных запроса, прогретый worker; предложенная end-to-end p95 ≤5 s. CPU, RAM, потоки, версия и размеры записаны. |
| Usability | 5 реальных новых участников; основной путь без подсказки, время и ошибки. Цель ≥4 из 5 за ≤3 min; изменения экранов прослеживаются. |
| Воспроизводимость | Чистый checkout, locked environment, manifest/split hashes, восстановление checkpoint, повторные seeds, parity и неизменяемая model version. |

## Критерии остановки и готовности

Дубли между splits, конфликт меток или class order останавливают сравнение. OOM/NaN и невозможность fit маленький чистый набор требуют исправления pipeline до долгого обучения. Увеличение сети не считается автоматическим решением слабого переноса. Detector/segmentation добавляются лишь при устойчивом полезном выигрыше.

Для исследовательского результата нужны фиксированный протокол, реальные запуски и ограничения. Для диагностического выпуска дополнительно нужны согласованные risk/coverage/per-class критерии и независимая местная проверка. Сейчас обучение, экспорт и аппаратные измерения не выполнялись, а диагностические thresholds остаются неопределёнными.

# 10 Управление проектом и этапы

Мақсат отвечает за mobile/API/интеграцию, Қайсар — за данные/ML; оба участвуют в интервью и взаимном review. Подготовлен backlog с предлагаемыми ID, владельцами, приоритетами, зависимостями, результатами и приёмкой. Он является материалом для согласования и импорта, а не доказательством созданных задач в YouTrack.

| Этап | Ведущий и результат | Зависимость и критерий перехода |
| --- | --- | --- |
| До уточнённого срока 22 октября | Мақсат: сверенный proposal и комплект; оба: действительные Git/YouTrack ссылки. | Проверить отличие сроков формы/этапа, имена и доступ. Реальные URLs пока не предоставлены. |
| До 23 октября по плану | Оба: беседы, review требований/схем/UX/ML; Қайсар: аудит каталога. | Содержательные записи либо соглашение с заказчиком. Неуспевшие действия остаются открытыми. |
| К 24 октября | Қайсар: запрос/обработка отзыва; Мақсат: точная версия сдачи. | Реальный отзыв, решения, работающие ссылки и tag. Наличие шаблона не закрывает evidence. |
| После согласования scope | Аудит архивов, class mapping, dedup manifest и splits. | Права и доступ подтверждены; противоречивые метки исключены/разрешены. |
| Первая реализуемая серия | Қайсар: feasibility и три baseline; Мақсат: минимальный API/mobile flow. | Реальные logs, bundle/parity и основной путь; время определяется первым измерением. |
| Интеграция и локальная оценка | Оба: системные тесты, локальные случаи, анализ ошибок. | Закрытый тест не использован для настройки; выводы ограничены проверенными условиями. |

## Git и YouTrack как доказательства работы

Нужен один продолжающийся GitHub/GitLab-репозиторий. Каждый студент использует собственный аккаунт и идентифицируемое авторство. README содержит тему, статус, scope, роли, технологии, ссылки и реальные команды запуска после появления кода. Документация и проектирование фиксируются содержательными изменениями наряду с программой.

Каждая значимая работа получает реальную задачу, владельца, приёмку и срок. ID задачи включается в ветку и PR/MR; задача ссылается обратно на изменение. Другой участник выполняет содержательное review до merge. Сдаваемый tag обозначает точную версию и не переносится после сдачи. Предлагаемые AGRO-ID из CSV требуется сопоставить с действительными YouTrack-ID.

Свежий репозиторий и история вкладов этим пакетом не проверены; Git/YouTrack URLs не предоставлены. Нельзя задним числом создавать фиктивные commits, review, участников или даты. Честный первый импорт ранее созданных материалов допустим, но не доказывает прошлую непрерывную работу.

# 10 Риски и зависимости

| Риск и существенность | Наблюдаемый сигнал | Действие и владелец |
| --- | --- | --- |
| Нет реальных evidence бесед Высокая | Незаполненные I-ID, нет согласованных участников/заметок. | Мақсат: найти 3–5 представителей или реального заказчика; фиксировать пробел, не подменять обзором рынка. |
| Нет local data/эксперта Высокая | Есть только зарубежные корпуса; нет независимых местных меток. | Қайсар: партнёр и протокол сбора; ограничить вывод исследовательским прототипом. |
| Неясные права/версии Высокая | Нет image license, архив по запросу; v1/v2 различаются. | Қайсар: карантин, source ledger и уточнение условий; выбрать допустимый альтернативный корпус. |
| Утечка и ошибочный mapping Высокая | Дубли между split, crops разных частей одного фото, broad labels превращены в болезни. | Қайсар: dedup до split, split_group_id, экспертный словарь; перезапустить некорректное сравнение. |
| Слабый внешний перенос Высокая | Падение per-crop/per-class, уверенность на чужом вводе. | Оба: анализ ошибок и границ; улучшать данные/отказ, не обещать универсальный confidence threshold. |
| VRAM или CPU budget Средняя | OOM/NaN, высокий p95/RSS, невозможность экспорта. | Қайсар: microbatch/partial freeze/compact baseline, измерение; PyTorch fallback либо проверенный INT8. |
| Повторы и гонки Высокая | Дубли assessment, старый worker пишет result, удалённый случай оживает. | Мақсат: idempotency, атомарный commit, lease fencing, deletion/kill-restart tests. |
| Разрастание scope Высокая | Одновременно web, on-device, детектор, сегментация, GIS и консультационная платформа. | Оба: сохранять mobile MVP и проверяемый baseline; расширение только через требование и evidence. |
| Отзыв/доступ к сдаче Высокая | Нет содержательного ответа руководителя или доступных ссылок. | Қайсар: конкретный review-пакет; Мақсат: доступы/tag. Статус ожидания сохранять честно. |

Существенность — проектная оценка последствий, а не рассчитанная вероятность. Риски пересматриваются по фактам первого получения данных, измерения и пользовательской проверки. Наличие опасения не является основанием добавлять все возможные инфраструктурные компоненты заранее.

## Ближайшая проверяемая последовательность

Сверить внешние сроки и сведения команды; получить реальные беседы и содержательный отзыв; закрепить scope и каталог данных; внести реальные задачи и доказательства вклада; выполнить небольшой hardware/data sanity run; затем обучать baseline и реализовывать согласованный mobile/API flow. Личный рабочий план Мақсата предоставляется отдельно от этого коллективного отчёта.

# 11 Обратная связь руководителя

Статус на дату отчёта: содержательный отзыв руководителя на данный комплект не предоставлен. Подготовлены материалы и вопросы для рассмотрения. Они не означают проведённую встречу, согласование scope или одобрение решений.

| Материал для review | Конкретный вопрос | Требуемое свидетельство |
| --- | --- | --- |
| Цель и scope | Достаточны ли многокультурный mobile-пилот и глубина инженерной задачи? | Исходное замечание, точная версия и решение команды. |
| Обзор и аналоги | Достаточны ли критические ограничения и обоснован ли локальный исследовательский вклад? | Комментарий к источнику/выводу и исправление либо основание сохранения. |
| Данные и ML | Реалистичны ли приоритетные культуры, ontology, split и местная проверка? | Согласованные ограничения и нерешённые зависимости. |
| Требования и архитектура | Согласованы ли outcomes, API, worker, model version и проверяемые Must? | Указанный контракт/FR/ADR и проверка изменения. |
| Мобильный макет | Понятны ли предварительный вывод, неопределённость и следующий шаг? | Комментарий к экрану и новая версия/обоснование. |
| Оценка и управление | Адекватны ли baseline, условия измерений, этапы и риски? | Замечания по протоколу/плану и реальные задачи. |

## Как фиксировать полученный отзыв

Журнал содержит Feedback ID, фактические дату/источник, рассмотренный материал и версию, содержание замечания, решение с основанием, исполнителя/срок, ссылку на задачу и изменение, результат проверки. Принятое замечание проходит путь «получено → в работе → исправлено → проверено». Отложенное или отклонённое замечание сохраняет причину; отсутствие ответа не маркируется как одобрение.

| Поле записи | Текущее состояние |
| --- | --- |
| Фактическая дата и канал рассмотрения | Не заполнено — взаимодействие ещё требуется. |
| Исходные замечания руководителя | Не предоставлены. |
| Решения и изменения по отзыву | Заполняются после реального отзыва с точными версиями. |
| Подтверждение проверки исправлений | Не получено. |

## Готовность к предъявлению

Авторская часть содержит все 11 разделов анализа и проектирования, реальные макеты и редактируемые схемы. Для фактического закрытия задания остаются внешние доказательства: состоявшиеся обсуждения/соглашение, действительные Git/YouTrack и последовательный вклад обоих студентов, а также содержательный отзыв руководителя и решения по нему. На данном этапе законченное приложение не требуется.

Если данные не подтверждают необходимую область применения, каталог и формулировки выпуска сужаются. Это предусмотренное следствие исследовательского протокола, а не причина скрывать отрицательный результат.

# Источники

Первичные страницы, научные публикации и официальная документация проверены при подготовке материалов 21 октября 2026 года. R-ID используются в критической матрице; P/N/A/K — для аналогов; D — для датасетов; T — для технических фактов. Проектные решения и будущие критерии являются выводами команды, а не утверждениями авторов источников.

## Научные и методические источники

R1. Xu et al. (2024). Plant disease recognition datasets in the age of deep learning: challenges and opportunities. Frontiers in Plant Science, 15:1452551. Perspective.

https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1452551

R2. Wu et al. (2023). From Laboratory to Field: Unsupervised Domain Adaptation for Plant Disease Recognition in the Wild. Plant Phenomics, 5:0038.

https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0038

R3. Wei et al. (2024). Benchmarking In-the-wild Multimodal Disease Recognition and A Versatile Baseline. ACM Multimedia 2024.

https://doi.org/10.1145/3664647.3680599

R4. Wei et al. (2026). A Large-Scale In-the-wild Dataset for Plant Disease Segmentation. Scientific Data, 13:205. Data Descriptor.

https://doi.org/10.1038/s41597-025-06513-4

R5. Petchiammal A et al. (2023). Paddy Doctor: A Visual Image Dataset for Automated Paddy Disease Classification and Benchmarking. CODS-COMAD 2023. Препринт опубликован в 2022 году.

https://doi.org/10.1145/3570991.3570994

R6. Long et al. (2023). Classification of wheat diseases using deep learning networks with field and glasshouse images. Plant Pathology, 72(3):536–547; online 2022.

https://doi.org/10.1111/ppa.13684

R7. Imtiaz et al. (2025). Tomato leaf dataset: A dataset for multiclass disease detection and classification. Data in Brief, 60:111520. Статья ссылается на данные v2.

https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.111520

R8. Rsaliyev et al. (2025). Characterizing the Genetic Basis of Winter Wheat Rust Resistance in Southern Kazakhstan. Plants, 14(7):1146.

https://doi.org/10.3390/plants14071146

R9. Oquab et al. (2024). DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision. Transactions on Machine Learning Research, январь 2024; препринт 2023.

https://openreview.net/forum?id=a68SUt6zFt

R10. Mohanty S. P., Hughes D. P., Salathé M. (2016). Using Deep Learning for Image-Based Plant Disease Detection. Frontiers in Plant Science, 7:1419.

https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01419

R11. Tan M., Le Q. V. (2019). EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. ICML, PMLR 97:6105–6114.

https://proceedings.mlr.press/v97/tan19a.html

R12. Howard et al. (2019). Searching for MobileNetV3. ICCV 2019.

https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/html/Howard_Searching_for_MobileNetV3_ICCV_2019_paper.html

R13. Guo C., Pleiss G., Sun Y., Weinberger K. Q. (2017). On Calibration of Modern Neural Networks. ICML, PMLR 70:1321–1330.

https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html

R14. Ovadia et al. (2019). Can you trust your model’s uncertainty? Evaluating predictive uncertainty under dataset shift. NeurIPS 32.

https://proceedings.neurips.cc/paper/2019/hash/8558cb408c1d76621371888657d2eb1d-Abstract.html

R15. Nalwanga et al. (2026). Multi-Crop Leaf Disease Recognition: A Unified Benchmark and Cross-Region Study. arXiv:2610.04456v1, 3 октября. Препринт; рецензирование не подтверждено.

https://arxiv.org/abs/2610.04456

R16. ONNX Runtime. Quantize ONNX models. Официальная изменяемая документация, не научная публикация.

https://onnxruntime.ai/docs/performance/model-optimizations/quantization.html

## Официальные источники существующих систем

P1. Plantix официальный сайт. https://plantix.net/en/

P2. Plantix карточка разработчика Android. https://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=com.peat.GartenBank

P3. Plantix API Toolkit. https://plantix.net/en/plantix-intelligence/api-toolkit/

N1. PlantVillage+ текущая Android-карточка. https://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=plantvillage.nuru

N2. Mrisho et al. 2020 исследование Nuru. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.590889

N3. Penn State 2018 Nuru и fall armyworm. https://www.psu.edu/news/research/story/nuru-becomes-african-farmers-newest-ally-against-fall-armyworm

A1. Agrio официальный сайт. https://agrio.app/

A2. Agrio Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=com.agrio

A3. Agrio App Store. https://apps.apple.com/us/app/agrio-plant-diagnosis-app/id1239193220

A4. Agrio Agriculture API. https://agrio.app/Agriculture-API/

A5. Agrio сценарий определения болезней и вредителей. https://agrio.app/An-app-that-identifies-plant-diseases-and-pests/

K1. kindwise crop.health. https://www.kindwise.com/crop-health

K2. kindwise FAQ. https://www.kindwise.com/faq

K3. kindwise Handbook. https://www.kindwise.com/handbook

## Первичные карточки датасетов

Ссылки ведут к рассматриваемым карточкам/публикациям, а не подтверждают скачивание архивов. D12 включает отдельную ссылку на статью для проверки различия версии и оговорки Ethics.

D01. PlantVillage авторская карточка. https://huggingface.co/datasets/mohanty/PlantVillage

D02. PlantDoc авторский репозиторий. https://github.com/pratikkayal/PlantDoc-Dataset

D03. PlantWild авторский проект. https://tqwei05.github.io/PlantWild/

D04. PlantSeg Zenodo v7. https://zenodo.org/records/17719108

D05. Wheat Leaf Dataset v1. https://data.mendeley.com/datasets/wgd66f8n6h/1

D06. CerealConv публичная часть. https://zenodo.org/records/7573133

D07. Paddy Doctor. https://paddydoc.github.io/dataset/

D08. iCassava 2019 авторский репозиторий. https://github.com/icassava/fgvcx-icassava

D09. Maize NLB статья и указание на OSF p67rz. https://doi.org/10.1186/s13104-018-3548-6

D10. CD&S авторская публикация. https://arxiv.org/html/2110.12084v1

D11. Potato uncontrolled environment v1. https://data.mendeley.com/datasets/ptz377bwb8/1

D12. Tomato Leaf Dataset v1. https://data.mendeley.com/datasets/bpfd9cns5g/1

D12a. Tomato статья с ссылкой на v2 и Ethics Statement. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12008584/

D13. Sun Flower Fruits and Leaves v1. https://data.mendeley.com/datasets/b83hmrzth8/1

D14. Barley foliar disease segmentation v1. https://data.mendeley.com/datasets/4ny92p2r8f/1

## Техническая документация и местный контекст

C1. Министерство сельского хозяйства Казахстана посевная 2026. https://www.gov.kz/org/moa/press/news/details/1236048?lang=ru

T1. FastAPI. https://fastapi.tiangolo.com/

T2. Django REST Framework. https://www.django-rest-framework.org/

T3. NestJS. https://docs.nestjs.com/

T4. FastAPI Background Tasks. https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/background-tasks/

T5. PostgreSQL SELECT и locking clause. https://www.postgresql.org/docs/current/sql-select.html

T6. AWS S3 presigned URLs. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/using-presigned-url.html

T7. SQLite Appropriate uses. https://sqlite.org/whentouse.html

T8. Celery Introduction. https://docs.celeryq.dev/en/stable/getting-started/introduction.html

T9. ONNX Runtime Python. https://onnxruntime.ai/docs/get-started/with-python.html

T10. ONNX Runtime React Native. https://onnxruntime.ai/docs/get-started/with-javascript/react-native.html

T11. pnpm Workspaces. https://pnpm.io/workspaces

T12. Expo Monorepos. https://docs.expo.dev/guides/monorepos/

T13. uv Workspaces. https://docs.astral.sh/uv/concepts/projects/workspaces/

T14. PyTorch Automatic Mixed Precision. https://docs.pytorch.org/docs/stable/amp.html

T15. PyTorch Distributed Data Parallel. https://docs.pytorch.org/tutorials/intermediate/ddp_tutorial.html

T16. PyTorch ONNX export. https://docs.pytorch.org/docs/stable/onnx.html

Предоставленное командой задание на октябрь 2026 года является основанием структуры 11 разделов и правил доказательности. Полные исходные разделы и библиография в формате BibTeX находятся в сопровождающем пакете.